BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Những việc đã làm được — Bước 1: Chốt phạm vi cần hoàn thành

Đề tài: Ứng dụng học máy phát hiện tấn công mạng dựa trên dữ liệu lưu lượng mạng

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Kho mã nguồn | https://github.com/nkhhieu123/attt (nhánh main) |
| Ngày báo cáo | 10/10/2026 |
| Bước đang báo cáo | Bước 1 — Chốt phạm vi cần hoàn thành |
| Trạng thái | Bước 1 đã hoàn thành. Các bước sau chưa bắt đầu. |

# 1. Tóm tắt

Trước báo cáo này, kho mã nguồn chỉ có một file README.md chứa tên dự án, chưa có mã nguồn hay tài liệu. Đợt làm việc này hoàn thành Bước 1: chốt phạm vi của đồ án thành ba phần, chốt tập nhãn và đầu ra của từng phần, và hiện thực phần xuất cảnh báo ra terminal và file CSV theo một định dạng chung.

Chưa có mô hình nào được huấn luyện và chưa có thử nghiệm nào được chạy trong lab. Báo cáo này vì vậy không chứa kết quả thực nghiệm hay chỉ số đánh giá.

# 2. Những việc đã làm được

## 2.1. Chốt ba phần của đồ án

| Phần | Nội dung | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện bất thường | Mô hình Gaussian đa biến học từ traffic bình thường | Bình thường/bất thường và điểm bất thường |
| Phân loại | Phân biệt Benign, Port Scan, DoS bằng Random Forest, so sánh với Logistic Regression | Nhãn dự đoán |
| Botnet | Phân tích giao tiếp và đặc trưng đồ thị | Host nghi vấn, cấu trúc tập trung/ngang hàng |

Ba phần chạy song song trên cùng luồng đặc trưng; phần Gaussian không phải là cổng lọc bắt buộc cho hai phần còn lại, đúng theo kịch bản.

## 2.2. Chốt tập nhãn đầu ra

| Module | Nhãn | Nhãn sinh cảnh báo |
| --- | --- | --- |
| anomaly | normal, anomaly | anomaly |
| classifier | benign, port_scan, dos | port_scan, dos |
| botnet (host) | normal_host, suspect_host | suspect_host |
| botnet (topology) | centralized, p2p, none | centralized, p2p |

Kết quả topology được tách riêng với kết quả phát hiện host botnet. DoS trong phạm vi này là DoS từ một nguồn. Tên nhãn bằng tiếng Anh, viết thường, là quy ước do nhóm đặt ở bước này và có thể đổi tại một chỗ duy nhất trong mã nguồn.

## 2.3. Chốt kênh xuất và định dạng cảnh báo

Bản đầu tiên chỉ xuất cảnh báo ra terminal và file CSV. Dashboard được để lại cho giai đoạn sau khi các module chạy đúng. Cả ba module dùng chung một định dạng cảnh báo gồm các cột sau:

| Cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| module | anomaly, classifier hoặc botnet |
| label | Nhãn dự đoán theo bảng ở mục 2.2 |
| window_start, window_end | Cửa sổ quan sát (UTC, ISO 8601) |
| src_ip | Host nguồn hoặc host nghi vấn |
| dst_ip | Host đích hoặc node trung tâm |
| score | Điểm bất thường hoặc xác suất của mô hình |
| threshold | Ngưỡng quyết định (nếu có) |
| run_id | Mã lần chạy, khớp với nhật ký kịch bản để gán nhãn |
| detail | Ghi chú thêm |
| created_at | Thời điểm phát cảnh báo, dùng để tính độ trễ phát hiện |

## 2.4. Mã nguồn đã viết

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| src/nids/scope.py | Khai báo ba module, tập nhãn, tham số cửa sổ ban đầu (10 giây/2 giây và 120 giây/10 giây), địa chỉ mạng lab, kênh xuất của bản đầu tiên. |
| src/nids/alerts.py | Lớp Alert (kiểm tra module và nhãn hợp lệ) và lớp AlertSink ghi cảnh báo ra terminal, nối vào file CSV. Có tùy chọn lưu cả dự đoán bình thường để sau này tính báo động giả và confusion matrix. |
| tests/test_alerts.py | 8 ca kiểm thử cho phạm vi và phần xuất cảnh báo. |
| docs/01_pham_vi.md | Tài liệu phạm vi: ba phần, nhãn, định dạng cảnh báo, phần ngoài phạm vi. |
| README.md | Giới thiệu đồ án, tiến độ, cấu trúc thư mục, cách chạy thử. |
| .gitignore | Loại trừ kết quả chạy, dữ liệu và file PCAP khỏi git. |

## 2.5. Kiểm tra đã thực hiện

Chạy lệnh python -m unittest discover -s tests: 8/8 ca kiểm thử đạt (Python 3.13, Windows).

Chạy lệnh python -m nids.alerts: in cảnh báo ra terminal và ghi file CSV đúng định dạng.

Ví dụ đầu ra trên terminal. Đây là dữ liệu mẫu do chương trình tự sinh để kiểm tra định dạng, không phải kết quả phát hiện thực tế:

2026-10-10T11:06:56.223Z | [anomaly] | ANOMALY | 192.168.50.20 -> 192.168.50.30 |

score=42.7 (ngưỡng 18.3) | run=MAU-DINH-DANG | mẫu định dạng

2026-10-10T11:06:56.223Z | [classifier] | PORT_SCAN | 192.168.50.20 -> 192.168.50.30 |

score=0.97 | run=MAU-DINH-DANG | mẫu định dạng

2026-10-10T11:06:56.223Z | [botnet] | SUSPECT_HOST | 192.168.50.41 -> 192.168.50.50 |

score=0.88 (ngưỡng 0.5) | run=MAU-DINH-DANG | mẫu định dạng

Phần xuất cảnh báo chưa được chạy thử trên Kali Linux; mã chỉ dùng thư viện chuẩn của Python nên dự kiến chạy được, nhưng cần xác nhận khi dựng lab.

# 3. Phần ngoài phạm vi bản đầu tiên

Dashboard hoặc giao diện web.

DDoS nhiều nguồn (nếu mở rộng phải ghi nhận kết quả riêng).

Mã độc thật: giao tiếp botnet chỉ mô phỏng bằng thông điệp vô hại.

Tự động chặn hoặc phản ứng với tấn công; hệ thống chỉ phát hiện và ghi cảnh báo.

Traffic ngoài mạng lab cô lập 192.168.50.0/24.

# 4. Đối chiếu với kịch bản triển khai

| Hạng mục trong kịch bản | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chốt phạm vi, ba module và đầu ra | Đã làm | Bước 1 |
| Ghi cảnh báo (terminal, CSV) | Đã làm | Chưa nối với mô hình |
| Dựng mạng lab 7 node, mirror traffic về Kali | Chưa làm | Mới khai báo địa chỉ trong mã |
| Chuẩn bị dữ liệu CIC-IDS2017, CTU-13 | Chưa làm |  |
| Script đọc PCAP, tạo flow/host/đồ thị | Chưa làm | Mới chốt tham số cửa sổ |
| Module Gaussian phát hiện bất thường | Chưa làm |  |
| Module phân loại Random Forest / Logistic Regression | Chưa làm |  |
| Module botnet và phân tích topology | Chưa làm |  |
| Chương trình giám sát realtime trên Kali | Làm một phần | Mới có phần xuất cảnh báo |
| Script sinh traffic mô phỏng, nhật ký nhãn chuẩn | Chưa làm |  |
| Chạy 5 kịch bản kiểm thử, mỗi kịch bản 3 lần | Chưa làm |  |
| Bảng chỉ số đánh giá, phân tích phát hiện sai | Chưa làm | Chưa có số liệu |
| Dashboard | Chưa làm | Ngoài phạm vi bản đầu tiên |

# 5. Việc tiếp theo

Dựng mạng lab ảo cô lập và kiểm tra Kali quan sát được hai chiều giao tiếp.

Viết script đọc PCAP, ghép flow hai chiều và tính đặc trưng theo cửa sổ đã chốt.

Chuẩn bị tập con CIC-IDS2017 và các scenario CTU-13, tách train/validation/test theo lần thu.

Huấn luyện lần lượt ba module và nối đầu ra vào phần xuất cảnh báo đã có.