BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

Những việc đã làm được — Chặng 1: Chốt yêu cầu và khởi tạo dự án

Đề tài: Ứng dụng học máy phát hiện tấn công mạng dựa trên dữ liệu lưu lượng mạng

| Mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Kho mã nguồn | https://github.com/nkhhieu123/attt (nhánh main) |
| Ngày báo cáo | 11/10/2026 |
| Chặng đang báo cáo | Chặng 1 — Chốt yêu cầu và khởi tạo dự án |
| Trạng thái | Hoàn thành 5/5 task. Các chặng sau chưa bắt đầu. |

# 1. Tóm tắt

Chặng 1 gồm năm task từ C01-T01 đến C01-T05 và cả năm đã hoàn thành. Kết quả là bảng yêu cầu, đầu ra đã chốt của ba module, kho mã nguồn có cấu trúc thư mục, môi trường Python cài được, file cấu hình chung và nhật ký quyết định kỹ thuật.

Chưa có mô hình nào được huấn luyện và chưa có thử nghiệm nào được chạy trong lab. Báo cáo này vì vậy không chứa kết quả thực nghiệm hay chỉ số đánh giá.

# 2. Tình trạng các task

| Task | Nội dung | Trạng thái | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| C01-T01 | Lập bảng yêu cầu bắt buộc và tùy chọn từ đề bài | Xong | docs/01_yeu_cau.md |
| C01-T02 | Chốt đầu ra ba module: anomaly, attack classification, botnet/topology | Xong | docs/02_dau_ra_module.md, src/nids/scope.py, src/nids/alerts.py |
| C01-T03 | Tạo repository và cấu trúc thư mục | Xong | Kho GitHub, 9 thư mục |
| C01-T04 | Tạo môi trường Python, dependencies và .gitignore | Xong | pyproject.toml, requirements.txt, requirements-notebook.txt, .gitignore |
| C01-T05 | Tạo README, cấu hình chung và nhật ký quyết định kỹ thuật | Xong | README.md, config/default.yaml, docs/03_nhat_ky_quyet_dinh.md |

# 3. Chi tiết từng task

## 3.1. C01-T01 — Bảng yêu cầu bắt buộc và tùy chọn

Kịch bản triển khai và kiểm thử được rà theo từng mục và tách thành 25 yêu cầu bắt buộc (B01–B25) và 6 yêu cầu tùy chọn hoặc có điều kiện (T01–T06). Mỗi yêu cầu ghi số mục nguồn trong kịch bản. Tiêu chí phân loại: bắt buộc khi kịch bản dùng từ “phải”, “không được” hoặc mô tả việc hệ thống thực hiện; tùy chọn khi dùng từ “có thể”, “nếu”, “khi đủ” hoặc ghi rõ làm sau.

| Nhóm yêu cầu bắt buộc | Mã |
| --- | --- |
| Thu traffic, flow và cửa sổ đặc trưng | B01, B02 |
| Ba module, cách chạy song song, ghi cảnh báo | B03–B08 |
| Dữ liệu, nhật ký lần chạy, tách tập, đồng nhất huấn luyện và realtime | B09–B12 |
| Mạng lab và năm kịch bản kiểm thử | B13–B18 |
| Lặp lại, chỉ số đánh giá, độ trễ, trình diễn | B19–B22 |
| Sản phẩm bàn giao, an toàn, trung thực kết quả | B23–B25 |

| Mã | Yêu cầu tùy chọn | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| T01 | Mở rộng sang DDoS | Nhiều nguồn phát, ghi nhận kết quả riêng |
| T02 | Chạy DoS với cả SYN và ICMP | Kịch bản cho phép chọn một loại |
| T03 | Đánh giá riêng traffic chưa có trong dữ liệu huấn luyện | Khi thử loại traffic ngoài tập huấn luyện |
| T04 | So sánh Random Forest và Logistic Regression cho botnet | Khi đủ nhãn |
| T05 | Hiển thị đồ thị giao tiếp khi trình diễn | Nếu có |
| T06 | Dashboard | Sau khi các module chạy đúng |

## 3.2. C01-T02 — Đầu ra ba module

| Module | Phương pháp | Nhãn đầu ra | Nhãn sinh cảnh báo |
| --- | --- | --- | --- |
| anomaly | Gaussian đa biến học từ traffic bình thường | normal, anomaly (kèm điểm bất thường) | anomaly |
| attack_classification | Random Forest, so sánh với Logistic Regression | benign, port_scan, dos | port_scan, dos |
| botnet_topology (host) | Đặc trưng beaconing và đồ thị | normal_host, suspect_host | suspect_host |
| botnet_topology (topology) | Đặc trưng đồ thị | centralized, p2p, none | centralized, p2p |

Ba module chạy song song; module anomaly không là cổng lọc cho hai module còn lại. Kết quả host botnet và kết quả topology được đánh giá riêng. Tên nhãn là quy ước do nhóm đặt và đang ở trạng thái tạm thời (quyết định QĐ-004).

Bản đầu tiên chỉ xuất cảnh báo ra terminal và file CSV. Cả ba module dùng chung một định dạng cảnh báo:

| Cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| module | anomaly, attack_classification hoặc botnet_topology |
| label | Nhãn dự đoán theo bảng trên |
| window_start, window_end | Cửa sổ quan sát (UTC, ISO 8601) |
| src_ip | Host nguồn hoặc host nghi vấn |
| dst_ip | Host đích hoặc node trung tâm |
| score | Điểm bất thường hoặc xác suất của mô hình |
| threshold | Ngưỡng quyết định (nếu có) |
| run_id | Mã lần chạy, khớp với nhật ký kịch bản để gán nhãn |
| detail | Ghi chú thêm |
| created_at | Thời điểm phát cảnh báo, dùng để tính độ trễ phát hiện |

Phần ghi cảnh báo theo định dạng này đã được viết (src/nids/alerts.py) nhưng chưa nối với mô hình nào. Ví dụ đầu ra trên terminal dưới đây là dữ liệu mẫu do chương trình tự sinh để kiểm tra định dạng, không phải kết quả phát hiện thực tế:

2026-10-11T12:46:28.876Z | [anomaly] | ANOMALY | 192.168.50.20 -> 192.168.50.30 |

score=42.7 (ngưỡng 18.3) | run=MAU-DINH-DANG | mẫu định dạng

2026-10-11T12:46:28.876Z | [attack_classification] | PORT_SCAN | 192.168.50.20 ->

192.168.50.30 | score=0.97 | run=MAU-DINH-DANG | mẫu định dạng

## 3.3. C01-T03 — Repository và cấu trúc thư mục

| Thư mục | Mục đích | Hiện có |
| --- | --- | --- |
| config/ | Cấu hình chung | default.yaml |
| docs/ | Yêu cầu, đầu ra module, nhật ký quyết định, báo cáo | 4 file |
| src/nids/ | Mã nguồn hệ thống | scope.py, config.py, alerts.py |
| tests/ | Kiểm thử | 2 file, 10 ca |
| scripts/ | Script đọc PCAP, sinh traffic mô phỏng | Trống |
| notebooks/ | Notebook huấn luyện và đánh giá | Trống |
| data/ | Dataset, PCAP, nhật ký lần chạy | Trống, không đưa lên git |
| models/ | Mô hình đã huấn luyện | Trống, không đưa lên git |
| output/ | File cảnh báo và kết quả chạy | Trống, không đưa lên git |

## 3.4. C01-T04 — Môi trường Python, dependencies và .gitignore

Python 3.10 trở lên, môi trường ảo .venv, cài bằng lệnh pip install -e .

Thư viện chính: numpy, pandas, scikit-learn, scapy, networkx, PyYAML, joblib. Nhóm notebook: jupyter, matplotlib.

.gitignore loại trừ môi trường ảo, file tạm của Python, dữ liệu, PCAP, mô hình và kết quả chạy.

Đã kiểm tra trên Windows với Python 3.13: tạo môi trường ảo mới, cài đặt thành công, import được các thư viện chính, 10/10 ca kiểm thử đạt. Chưa kiểm tra trên Kali Linux và chưa cài thử nhóm notebook; việc này cần làm khi dựng lab.

## 3.5. C01-T05 — README, cấu hình chung và nhật ký quyết định

README.md: giới thiệu, danh sách task Chặng 1, cấu trúc thư mục, cách cài đặt và chạy thử, quy ước làm việc.

config/default.yaml: giao diện bắt gói, cửa sổ đặc trưng, timeout của flow, địa chỉ 7 node trong lab, đường dẫn, cấu hình ghi cảnh báo, random seed. Chương trình đọc qua src/nids/config.py và có kiểm tra giá trị hợp lệ.

docs/03_nhat_ky_quyet_dinh.md: mẫu ghi quyết định và 7 quyết định đầu tiên.

| Mã | Quyết định | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| QĐ-001 | Chia hệ thống thành ba module chạy song song | Đã chốt |
| QĐ-002 | Bản đầu tiên chỉ xuất terminal và CSV | Đã chốt |
| QĐ-003 | Một schema cảnh báo chung cho cả ba module | Đã chốt |
| QĐ-004 | Tên nhãn | Tạm thời |
| QĐ-005 | Tách cấu hình khỏi mã nguồn | Đã chốt |
| QĐ-006 | Cửa sổ 10 giây/2 giây và 120 giây/10 giây; timeout flow 60 giây | Tạm thời |
| QĐ-007 | Môi trường Python và thư viện | Đã chốt |

# 4. Điểm cần lưu ý

Timeout nhàn rỗi của flow (60 giây) là giá trị nhóm tự chọn vì kịch bản không cho con số; cần xem lại khi viết phần trích xuất đặc trưng.

Tên giao diện giám sát trong cấu hình (eth0) là giá trị giả định, phải chỉnh theo máy Kali thực tế.

Nhãn topology “none” cần xem lại khi thu dữ liệu đối chứng.

Chưa có số liệu thực nghiệm nào; các ví dụ cảnh báo trong báo cáo chỉ minh họa định dạng.

# 5. Việc tiếp theo

Các chặng sau chưa bắt đầu. Theo kịch bản, các việc còn lại gồm: dựng mạng lab cô lập, chuẩn bị dữ liệu CIC-IDS2017 và CTU-13, viết script đọc PCAP và tính đặc trưng, huấn luyện ba module, viết chương trình giám sát realtime, chạy năm kịch bản kiểm thử và lập bảng chỉ số.